|  | RADAR DE OPORTUNIDADES · SISTEMA CRECE |
| --- | --- |

INFORME DE AVANCE

Radar de Oportunidades
Inmobiliarias

Trazabilidad de Fase 1, stack técnico, evidencia de QA y plan de endurecimiento

| 84% | Avance real de Fase 1 El MVP supera el objetivo solicitado del 80%. El cálculo excluye explícitamente los elementos aprobados para Fase 2. |
| --- | --- |

| PREPARADO PARA | Andrés Giraldo |
| --- | --- |
| ESTADO | MVP funcional en producción · apto para demo y piloto controlado |
| CORTE | 24 de julio de 2026 |
| PRODUCCIÓN | joinsclee-radar.juno8i.easypanel.host |

Lectura honesta La aplicación está desplegada, usa datos reales y sus recorridos críticos pasan en local y producción. Todavía no debe venderse como un sistema con SLA empresarial ni como 100% endurecido para campañas masivas.

01  Resumen ejecutivo

Qué puede afirmarse hoy — y qué no

| 84% | Conclusión para la reunión Sí hemos superado el 80%: el avance ponderado es 83,6%, comunicado como 84% con un rango razonable de 82–85%. |
| --- | --- |

El Radar ya es un producto demostrable: consulta Supabase en vivo, reúne Portal, activos bancarios y remates, calcula oportunidades, aplica reglas CRECE, permite filtrar, revisar fichas, guardar inmuebles, simular costos e iniciar sesión por correo o Google.

Qué sí está listo

• Demo completa en el dominio público con datos reales y recorridos coherentes en escritorio y móvil.

• Motor estadístico y reglas de negocio verificadas por pruebas automatizadas.

• Autenticación por correo y Google OAuth; favoritos anónimos y sincronizables.

• Baseline de seguridad HTTP, sanitización de datos y barrera contra valores financieros imposibles.

• Suite E2E reproducible que pasa tanto en local como sobre producción.

Qué no debe prometerse todavía

• SLA empresarial, alta disponibilidad o recuperación probada ante incidentes.

• Protección completa ante abuso masivo de login, registro o análisis IA.

• Trazabilidad de eventos cerrada al 100% en todos los scrapers y boletines AVAL.

• Alertas por correo entregadas y observabilidad centralizada.

Posicionamiento recomendado “MVP funcional en producción, apto para demo y piloto controlado; con un plan de endurecimiento concreto para apertura comercial.”

02  Método de avance

Porcentaje ponderado sobre la Fase 1 acordada

El cálculo no es una suma de pantallas. Cada bloque se pondera por su peso en las HU y por su importancia para operar el MVP. Los elementos aprobados para Fase 2 no se cuentan como deuda.

| Bloque | Peso | Cumplimiento | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Núcleo CRECE y comparables | 20% | 95% | 19,0 |
| Portal, rangos y vigencia | 15% | 78% | 11,7 |
| Activos bancarios generales | 15% | 82% | 12,3 |
| Grupo AVAL | 10% | 72% | 7,2 |
| Remates judiciales | 15% | 92% | 13,8 |
| Producto, UX, autenticación y freemium | 15% | 88% | 13,2 |
| Producción, seguridad, QA y operación | 10% | 64% | 6,4 |
| TOTAL PONDERADO | 100% |  | 83,6% |

Reglas del cálculo

• Completo: existe en código, está conectado al flujo y tiene evidencia de prueba.

• Parcial: existe la base técnica, pero falta integración total, automatización u operación.

• Pendiente: no está conectado al producto o requiere una decisión/autorización del negocio.

• Fuera de alcance: fue ubicado explícitamente en Fase 2 y no reduce el 84%.

Rango defendible La cifra central es 83,6%. Dependiendo de cuánto peso se asigne al endurecimiento operativo, la evaluación razonable se mueve entre 82% y 85%; por eso 84% es una comunicación equilibrada.

03  Evidencia objetiva

Datos, pruebas y controles verificables al corte

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Portal abierto | 104.626 listados |
| Oportunidades | 18.519 detectadas |
| Oportunidades fuertes | 1.555 |
| Activos bancarios | 501 |
| Remates judiciales | 688 |
| Cobertura API | 67 ciudades |
| Pruebas unitarias/integración | 80/80 aprobadas |
| E2E local | 5/5 aprobadas |
| E2E producción | 5/5 aprobadas |
| TypeScript | Sin errores |
| Errores de consola E2E | 0 |
| Bloqueantes P0/P1 en flujos probados | 0 |

Recorridos E2E automatizados

• Carga del dashboard, endpoint de salud y configuración pública.

• Navegación Portal → Bancos → Remates y coherencia de filtros.

• Guardado anónimo, persistencia tras recarga y vista Guardados.

• Reglas distintas de contraseña para registro/login y disponibilidad de Google.

• Navegación y filtros utilizables en viewport móvil de 375 × 812.

No se alteraron datos de producción La suite no crea cuentas, no ejecuta scrapers y no escribe en Supabase. La prueba de guardados anónimos usa un contexto limpio y almacenamiento local del navegador.

04  Trazabilidad de las HU

Núcleo, Portal y vigencia

| 95% AVANCE | Núcleo del Motor de Comparables Hecho. Fórmula CRECE; mediana basada en Portal; exclusión de bancos/remates del universo de referencia; outliers; atributos comparables; cascada; 11 categorías; corte 0,71–0,75 resuelto; persistencia del índice. Pendiente. Auditar persistencia del 100% de filas históricas y formalizar la decisión del radio/zonas colindantes. |
| --- | --- |

| 78% AVANCE | Rango de precio y vigencia de Portal Hecho. Configuración por ciudad en base; niveles 1/2; precios y estratos 2–5; reglas 30/90 días; eventos modelados; cadencia semanal. Pendiente. Conectar de forma uniforme la escritura de cada evento de ciclo de vida desde los scrapers y verificar activación/población de ciudades. |
| --- | --- |

Decisiones ya resueltas

| Decisión | Tratamiento vigente |
| --- | --- |
| Vacío 0,71–0,75 | Se cerró dentro de Oportunidad Fuerte, con corte inclusivo 0,75. |
| Cartagena y Bucaramanga | Configuradas como Nivel 1 en la migración del 20-jul-2026. |
| Cadencia de bancos | Unificada a 7 días y aplicada en producción. |
| Datos bancarios sin estrato | No bloquean ni excluyen el inmueble. |

Punto de trazabilidad La tabla `oportunidades_historial` y los tipos de evento existen; la deuda es asegurar que todas las fuentes escriban allí de forma homogénea, no diseñar el modelo desde cero.

05  Trazabilidad de las HU

Bancos y boletín de Grupo AVAL

| 82% AVANCE | Motor de Activos Bancarios Hecho. Fuentes normalizadas; estrato opcional; interfaz sin filtro de estrato; clasificación contra mercado abierto; frescura “Verificado hace…”; rotación y cadencia semanal. Pendiente. Cerrar identidad secundaria para slugs inestables y uniformar retiro/cambio de precio con historial. |
| --- | --- |

| 72% AVANCE | Grupo AVAL Hecho. Resolución dinámica del PDF; extracción por página; código estable; precio, tipo, área, dirección y ciudad; `area_tipo`; deduplicación e imagen por ficha. Pendiente. Normalización ciudad-departamento; extracción opcional marcada; diff entre boletines; validación de insignias y trazabilidad por versión. |
| --- | --- |

Por qué AVAL no se declara completo

El extractor ya produce inventario útil y evita el error crítico de comparar área de terreno contra área construida. Sin embargo, la HU también exige un modelo de snapshot: comparar el boletín completo contra el anterior y registrar NUEVO, VISTO, PRECIO_ACTUALIZADO y RETIRADO. Esa integración aún debe cerrarse.

Dato actual Producción reporta 501 activos bancarios. El volumen demuestra ingesta real, pero no reemplaza la obligación de cerrar la trazabilidad del ciclo de vida.

06  Trazabilidad de las HU

Remates, producto y experiencia

| 92% AVANCE | Motor de Remates Judiciales Hecho. Origen del demandante, tipo de proceso, cuota-parte, regla conservadora, matriz gratis/pago, alerta visible, barrera de valores imposibles, calculadora y UI responsive. Pendiente. Cuarentena de anomalías en ingestión/base y reemplazo de imágenes genéricas por evidencia neutral cuando sea posible. |
| --- | --- |

| 88% AVANCE | UX, autenticación y freemium Hecho. Navegación responsive; filtros progresivos; foco/teclado; login móvil; favoritos anónimos y sincronización; simulaciones; personalización; correo y Google OAuth. Pendiente. Entrega real de alertas por correo, onboarding posterior al registro y auditoría WCAG formal. |
| --- | --- |

Mejoras de experiencia aplicadas

• El valor y los resultados aparecen antes de exigir una cuenta.

• La jerarquía visual prioriza resultados, filtros y acciones.

• Los filtros secundarios se revelan progresivamente y muestran estado.

• Los estados de carga, vacío, error y guardado entregan feedback inmediato.

• Guardados, simulaciones y preferencias sobreviven antes del registro.

• El login separa registro de acceso y Google reduce la fricción.

07  Stack y arquitectura

Una base simple, auditable y escalable por capas

| FUENTES | INGESTA | SUPABASE | MOTOR CRECE | API NODE | WEB UX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portal Bancos Remates | Firecrawl PDF Playwright | PostgreSQL Auth Storage | Mediana Cascada Reglas | JSON Seguridad Health | HTML/CSS/JS Responsive |

| Capa | Tecnología / decisión |
| --- | --- |
| Runtime/backend | Node.js 20+, TypeScript 5.6, ESM |
| Servidor/API | HTTP nativo de Node, API JSON y estáticos |
| Frontend | HTML, CSS y JavaScript nativos; responsive |
| Datos | Supabase PostgreSQL, Auth y Storage |
| Extracción | Firecrawl, SSR, parsers PDF y Playwright |
| Motor | Estadística robusta, Índice CRECE y reglas TypeScript |
| Validación | Zod |
| Automatización | node-cron + scheduler persistido y cerrojo |
| QA | node:test, TypeScript, Playwright y Chromium |
| Infraestructura | Docker, VPS y EasyPanel |
| Entrega | Git/GitHub, PR y despliegue controlado |

Criterio arquitectónico FincaRaíz construye la referencia de mercado; bancos y remates se evalúan contra ella. Esta separación evita contaminar la mediana con ventas forzadas.

08  Producción, seguridad y QA

Lo desplegado y los riesgos residuales

| 64% AVANCE | Producción, seguridad y operación Hecho. VPS/EasyPanel, Docker, HTTPS, healthcheck, CSP/HSTS, MIME, sanitización, request IDs, errores genéricos, pruebas locales y sobre producción. Pendiente. Cookies seguras, rate limit, verificación de correo, CI/CD, observabilidad, readiness, no-root, backups, carga, canary y rollback. |
| --- | --- |

| Control | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| HTTPS / HTTP2 | Verificado | Operativo en producción |
| CSP + HSTS + anti-framing | Verificado | Cabeceras presentes |
| MIME y errores 500 | Verificado | Pruebas automatizadas |
| Sanitización de datos/URLs | Implementado | Mantener pruebas adversariales |
| Sesión HttpOnly | Pendiente | Prioridad alta |
| Rate limiting | Pendiente | Login, registro y análisis IA |
| CI/CD | Pendiente | Suite lista para integrarse |
| Backups/rollback ensayados | Pendiente | Requisito para SLA |

Dependencias No hay vulnerabilidades críticas ni altas en el audit de producción. Quedan dos moderadas en `node-cron@3 → uuid`; resolverlas requiere migrar y probar `node-cron@4`, no ejecutar un `--force` antes de la demo.

09  Ruta de 84% a 100%

Prioridades concretas, no una lista abierta

84% → 90% · cierre inmediato

| 1 | Sesión segura Migrar tokens a cookies HttpOnly/Secure/SameSite y añadir protección CSRF. |
| --- | --- |

| 2 | Control de abuso Rate limiting y cuotas para autenticación y análisis IA. |
| --- | --- |

| 3 | Ciclo de vida AVAL Diff de boletines y escritura uniforme de historial. |
| --- | --- |

| 4 | Activación Enviar alertas por correo y completar onboarding registrado. |
| --- | --- |

| 5 | Calidad continua CI con typecheck, 80 pruebas y los 5 recorridos E2E. |
| --- | --- |

90% → 100% · endurecimiento

| Frente | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Observabilidad | Métricas, errores, alarmas y presupuesto de latencia. |
| Contenedor | Multi-stage, usuario no-root, readiness y SIGTERM. |
| Recuperación | Backups restaurados en ensayo y runbook de incidentes. |
| Validación | Carga, navegadores/dispositivos, WCAG y revisión legal. |
| Entrega | Canary, rollback probado y aprobación de lanzamiento. |
| Calidad de datos | Cuarentena de anomalías desde ingestión. |

Orden recomendado Las cinco acciones del tramo 84→90 reducen riesgos reales y son más valiosas que añadir nuevas pantallas antes de la presentación comercial.

10  Alcance, riesgos y exclusiones

Evitar que Fase 2 se convierta en deuda ficticia

Fuera de Fase 1

• Scraping y filtro de canon de arriendo.

• Comparador de oportunidades estilo Habímetro.

• Aplicación móvil nativa.

• Banners comerciales Low Ticket / Tradentia.

• Página de planes y pasarela de pago.

• Nuevas fuentes no acordadas.

• Herramientas adicionales distintas de las ya implementadas.

Riesgos que sí pertenecen al cierre de Fase 1

| Riesgo | Nivel | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Sesión en localStorage | Alta | CSP mitiga XSS, pero no reemplaza HttpOnly. |
| Abuso de IA/autenticación | Alta | Faltan límites por usuario/IP y concurrencia. |
| Historial incompleto | Media | Modelo existe; falta escritura uniforme. |
| Operación manual | Media | Despliegue automático EasyPanel está deshabilitado. |
| Dependencias moderadas | Media | Migración controlada a node-cron 4. |
| Datos de terceros | Media | Los volúmenes y formatos cambian por fuente. |

Mensaje de alcance No se está vendiendo un producto terminado al 100%; se está entregando un MVP real al 84%, con brechas identificadas, priorizadas y medibles.

11  Guion para la demostración

Una reunión de 12–15 minutos basada en evidencia

| 1 | Cifras en vivo Abrir producción y mostrar Portal, Bancos y Remates. |
| --- | --- |

| 2 | Oportunidad Filtrar Portal por ciudad/tipo y explicar descuento/comparables. |
| --- | --- |

| 3 | Regla bancaria Mostrar que Bancos no excluye por estrato. |
| --- | --- |

| 4 | Riesgo judicial Abrir Remates y explicar postura, avalúo y cuota-parte. |
| --- | --- |

| 5 | Valor antes del registro Guardar un inmueble sin cuenta y recargar. |
| --- | --- |

| 6 | Persistencia Entrar a Guardados y mostrar que el inmueble sigue allí. |
| --- | --- |

| 7 | Activación Mostrar personalización del Radar y simulador. |
| --- | --- |

| 8 | Acceso Abrir Login y enseñar correo + Google. |
| --- | --- |

| 9 | Cierre ejecutivo Presentar el 84% y las cinco acciones para llegar al 90%. |
| --- | --- |

Frase de cierre sugerida “El producto ya encuentra y presenta oportunidades reales. El siguiente tramo no es rehacerlo: es endurecer sesión, operación y trazabilidad para escalar con seguridad.”

12  Dictamen y fuentes

Conclusión verificable

| 84% | DICTAMEN El proyecto sí ha alcanzado más del 80% de la Fase 1. La evidencia permite defender un 84% real, sin contar funcionalidades de Fase 2 como deuda. Está listo para presentación y piloto controlado. |
| --- | --- |

Fuentes contractuales y técnicas revisadas

• Radar de Oportunidades — Documentación y Propuesta v1.0.

• Especificación Técnica del Motor de Comparables v1.2.

• Índice Maestro de HU Fase 1.

• HU Núcleo del Motor de Comparables.

• HU Rango de Precio y Vigencia del Motor Radar.

• HU Motor de Activos Bancarios.

• HU Motor de Activos Bancarios — Grupo AVAL.

• HU Motor de Remates Judiciales.

• Código, migraciones y pruebas del repositorio radar-mvp.

• APIs y cabeceras del despliegue público verificadas el 24-jul-2026.

Trazas de entrega

| Elemento | Referencia |
| --- | --- |
| Producción | https://joinsclee-radar.juno8i.easypanel.host/ |
| Versión desplegada | 38d3a878b52504b23cfae5238e621d67e318420d |
| Pruebas | 80 unitarias/integración + 5 E2E local + 5 E2E producción |
| Informe QA | .gstack/qa-reports/qa-report-joinsclee-radar-2026-07-24.md |
| Informe fuente | docs/INFORME_AVANCE_FASE1_2026-07-24.md |

Nota: los volúmenes son una fotografía del corte y cambian cuando las fuentes se actualizan. El porcentaje se recalculará cuando se cierren los pendientes del tramo 84→90.