RADAR DE OPORTUNIDADES

DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

Plan de Trabajo Técnico — MVP Colombia

Versión 1.1  ·  Mayo 2026  ·  Colombia → Multi-país

Resumen ejecutivo

Sistema web y móvil que identifica inmuebles por debajo del precio de mercado en Colombia. Extrae datos de 4 portales bancarios y de remates judiciales, los cruza contra precios de Finca Raíz, y marca automáticamente las oportunidades con su porcentaje real de descuento. Arquitectura multi-país (campo country_code en todas las tablas) y multi-moneda desde el día 1.

Portales fuente — Fase 1

| Portal | URL | Método | CRON |
| --- | --- | --- | --- |
| Bancolombia | inmobiliariotu360.bancolombia.com | Playwright (SPA React) | Cada 6 h |
| Davivienda | bienesalalcancedetodos.davivienda.com | Playwright (portal estándar) | Cada 6 h |
| Grupo Aval | avalvc.com.co/portal-inmobiliario | PDF scraping + Claude Vision | Cada 24 h |
| BBVA | bbva.com.co/personas/promocion/remates.html | Playwright / HTML estático | Cada 6 h |

Stack tecnológico principal

| Capa | Herramienta | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Base de datos | Supabase (PostgreSQL) | Multi-país nativo, RLS, Storage para imágenes |
| Scraping | Playwright + Node.js | Maneja SPAs, anti-detección superior |
| PDF extraction | pdf-parse + pdfjs-dist | Texto estructurado; fallback Claude Vision |
| Cloud runner | Railway (~$5-15 USD/mes) | CRON nativo, Docker, mejor relación costo/beneficio |
| Frontend | Next.js 14 + Tailwind | App Router, SSR, SEO, mobile-first |
| Pagos Colombia | Wompi | 0 costo fijo, 2.69% + IVA por transacción |
| Pagos global | Stripe | Para expansión internacional |
| Deploy | Vercel | Free tier suficiente para MVP |

Arquitectura base multi-país (transversal)

Toda la infraestructura se construye con country_code como campo de índice compuesto desde el primer commit. Esto elimina migraciones futuras al expandirse.

Schema principal — tabla inmuebles

CREATE TABLE inmuebles (
  id           UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
  country_code CHAR(2) NOT NULL,          -- 'CO', 'MX', 'PE'
  city         TEXT NOT NULL,
  zone         TEXT,
  type         TEXT,
  price        NUMERIC,
  currency     CHAR(3) DEFAULT 'COP',
  area_m2      NUMERIC,
  price_per_m2 NUMERIC GENERATED ALWAYS AS (price / NULLIF(area_m2,0)) STORED,
  source       TEXT,   -- 'bancolombia','davivienda','aval','bbva','remates'
  source_url   TEXT,
  image_url    TEXT,   -- Supabase Storage
  address      TEXT,
  features     JSONB,
  is_opportunity BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  discount_pct NUMERIC,
  scraped_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  INDEX idx_country_city (country_code, city)
);

Estructura de carpetas del backend

/scrapers
  /CO
    /bancolombia/index.ts
    /davivienda/index.ts
    /aval/index.ts          <- pipeline especial PDF
    /bbva/index.ts
    /remates/index.ts       <- autenticado
  /MX                       <- ready para expansion
/engine
  /comparables.ts
  /crece-formula.ts
/cron
  /orchestrator.ts

Fase 1 — Scraping bancario y automatización cloud

Objetivo: poblar automáticamente la base de datos con inmuebles de 4 portales bancarios, incluyendo el pipeline especial de PDF para Grupo Aval, y calcular price_per_m2 + fórmula CRECE.

Portales — características técnicas

| Portal | Tipo de portal | Desafío técnico | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Bancolombia | SPA React | JS pesado, paginación dinámica | Media |
| Davivienda | Portal estándar | Verificar cookie consent antes de renderizar | Baja |
| Grupo Aval | PDF descargable | Parseo de tabla PDF + extracción de imágenes | Alta |
| BBVA | HTML estático/SPA | Verificar si usa JS; si no, usar cheerio | Baja |

Checklist — infraestructura base

☐  1.1 Configurar entorno cloud (Railway, Render o Fly.io)

☐  1.2 Crear proyecto Supabase con schema multi-país

☐  1.3 Configurar tabla scraping_logs (status, errores, registros insertados)

☐  1.4 Crear orquestador CRON central en /cron/orchestrator.ts

☐  1.5 Crear Skill en Claude Code: skill_formula_crece.md

Checklist — Bancolombia

☐  1.BC1 Auditar estructura del portal con DevTools (paginación, endpoints XHR)

☐  1.BC2 Escribir scraper con Playwright modo networkidle

☐  1.BC3 Extraer: Ciudad, Tipo, Precio, Área m², Características, Foto, Link

☐  1.BC4 Implementar delay aleatorio entre requests (2.5 s – 6 s)

☐  1.BC5 Crear Skill en Claude Code: skill_scraper_bancolombia.md

Checklist — Davivienda

☐  1.DV1 Auditar bienesalalcancedetodos.davivienda.com (paginación, lazy loading)

☐  1.DV2 Verificar si requiere aceptar cookies antes de mostrar listados

☐  1.DV3 Extraer: Ciudad, Tipo, Precio, Área m², Características, Foto, Link

☐  1.DV4 Crear módulo /scrapers/CO/davivienda/index.ts independiente

☐  1.DV5 Integrar al orquestador CRON de Bancolombia (paralelo)

Checklist — BBVA

☐  1.BB1 Verificar si el portal es HTML estático o SPA con JS

☐  1.BB2 Si HTML estático: usar node-fetch + cheerio (más liviano y económico)

☐  1.BB3 Si usa JS: usar Playwright en modo networkidle

☐  1.BB4 Extraer: Dirección, Ciudad, Tipo, Precio, m², Foto, Link de detalle

☐  1.BB5 Crear módulo /scrapers/CO/bbva/index.ts

Checklist — Grupo Aval (pipeline PDF especial)

Este portal publica su listado como un PDF descargable. El pipeline tiene pasos adicionales de descarga, parseo y extracción de imágenes antes de llegar a la base de datos.

☐  1.AV1 Detectar URL del PDF dinámicamente en la página (puede cambiar con cada versión)

☐  1.AV2 Descargar PDF con node-fetch a almacenamiento temporal (/tmp o Supabase Storage)

☐  1.AV3 Parsear texto con pdf-parse o pdfjs-dist para extraer filas estructuradas

☐  1.AV4 Ajustar regex según estructura real del PDF (auditar manualmente en primera ejecución)

☐  1.AV5 Extraer imágenes embebidas con pdfjs-dist + sharp; subir a Supabase Storage

☐  1.AV6 Fallback si el PDF es escaneado: enviar páginas a Claude Vision API para OCR

☐  1.AV7 Normalizar al schema estándar incluyendo campo image_url

☐  1.AV8 Crear Skill en Claude Code: skill_pdf_extractor_aval.md

☐  1.AV9 CRON independiente cada 24 h (el PDF se actualiza con menor frecuencia)

Checklist — pipeline de imágenes (todos los portales)

☐  1.IMG1 Descargar foto principal de cada inmueble

☐  1.IMG2 Subir a Supabase Storage bajo /{country_code}/{source}/{id}.jpg

☐  1.IMG3 Guardar image_url en tabla inmuebles; null si el portal no tiene foto

Técnicas anti-bloqueo

| Técnica | Implementación | Aplicar en |
| --- | --- | --- |
| User-agent rotation | Array de UAs reales, selección aleatoria por request | Todos los portales |
| Delay aleatorio | 2.5 s – 6 s entre requests con Math.random() | Todos los portales |
| Headers realistas | Accept-Language: es-CO, Referer del dominio del banco | Bancolombia, BBVA |
| Proxy residencial | BrightData o Oxylabs (activar solo si hay bloqueos) | Bajo demanda |
| Viewport real | Playwright: 1366×768, deviceScaleFactor: 1 | SPAs / portales React |

Entregables verificables — Fase 1

☐  Base de datos con registros de los 4 portales bancarios (mínimo 20 por fuente)

☐  CRONs ejecutándose sin errores por 48 h continuas

☐  Pipeline PDF de Aval: extracción de ciudad, tipo, dirección, precio, m², image_url

☐  Tabla scraping_logs diferenciando cada portal como fuente

☐  Costo mensual cloud documentado — objetivo: menor a $15 USD/mes

Fase 2 — Remates judiciales (con autenticación)

Objetivo: extraer oportunidades de rematandobienes.com superando la barrera de login, normalizar los datos al mismo schema de Fase 1, y evaluar Octoparse.ia vs Playwright self-hosted para determinar el mejor stack.

Evaluación de Octoparse.ia

Octoparse es una plataforma visual no-code/low-code de scraping en la nube. Se evalúa como opción alternativa a Playwright para rematandobienes.com.

| Criterio | Octoparse | Playwright self-hosted |
| --- | --- | --- |
| Configuración inicial | Visual, ~1-2 h | Código, ~4-8 h |
| Manejo de login/sesión | Soporte nativo (form + cookies) | Manual, control total |
| Manejo de CAPTCHA | Servicio integrado (costo adicional) | Integración manual (2captcha) |
| Proxies incluidos | Sí, en plan Cloud | Manual (BrightData/Oxylabs) |
| Costo mensual | ~$75 USD/mes (Standard) | ~$5-15 USD (Railway + proxies) |
| Exportación a Supabase | Webhook/API disponible | Nativo (código directo) |
| Control ante cambios HTML | Reconfigurar visual | Actualizar código |
| Riesgo de bloqueo | Bajo (IPs gestionadas) | Medio (depende del proxy) |
| Confiabilidad SLA | Alta (plataforma gestionada) | Media (infra propia) |
| Recomendación MVP | No — caro para MVP | Sí — preferido para MVP |
| Recomendación a escala | Sí — cuando haya +5 países | Sí — mantener como base |

Veredicto: Playwright self-hosted en Railway es la mejor relación costo/beneficio para el MVP. Octoparse entra en consideración cuando el proyecto escale a más de 5 países o 10 portales. Caso híbrido: usar Octoparse solo para portales con Cloudflare Enterprise u otras protecciones agresivas.

Checklist — evaluación Octoparse

☐  OCT.1 Crear cuenta y configurar task de prueba sobre rematandobienes.com

☐  OCT.2 Probar flujo de login automatizado dentro de Octoparse

☐  OCT.3 Medir tiempo de configuración vs Playwright self-hosted

☐  OCT.4 Verificar exportación directa a Supabase vía webhook o API

☐  OCT.5 Documentar resultados con métricas reales medidas

☐  OCT.6 Tomar decisión final documentada con justificación técnica y económica

Checklist — implementación

☐  2.1 Auditar flujo de autenticación de rematandobienes.com (form / OAuth / captcha)

☐  2.2 Configurar task de evaluación en Octoparse en paralelo al desarrollo de Playwright

☐  2.3 Implementar manejo de sesión con Playwright: captura de cookies post-login

☐  2.4 Manejar tokens CSRF si el portal los usa (inspeccionar headers en DevTools)

☐  2.5 Implementar manejo de sesión expirada con re-login automático

☐  2.6 Guardar estado de sesión en variable de entorno encriptada del cloud runner

☐  2.7 Normalizar campos jurídicos: número expediente, juzgado, avalúo catastral, estado

☐  2.8 Crear Skill en Claude Code: skill_scraper_remates_autenticado.md

☐  2.9 Integrar al orquestador CRON (cada 12 h)

Entregables verificables — Fase 2

☐  Informe de evaluación Octoparse vs Playwright con métricas reales medidas

☐  Decisión documentada con justificación técnica y económica

☐  Módulo funcionando: extrae mínimo 20 remates judiciales por ejecución

☐  Datos normalizados en tabla inmuebles con source = 'remates_judiciales'

☐  Re-login automático probado (forzar expiración manual y verificar recuperación)

Fase 3 — Motor de comparables y detección de oportunidades

Objetivo: cruzar la información extraída contra el precio real del mercado de Finca Raíz para detectar las verdaderas oportunidades de inversión.

Checklist de tareas

☐  3.1 Solicitar/obtener credenciales de la API de Finca Raíz (developers.fincaraiz.com.co)

☐  3.2 Si no hay API pública: implementar scraper ético de Finca Raíz con paginación

☐  3.3 Crear tabla precios_mercado en Supabase para almacenar precios de referencia por zona

☐  3.4 Desarrollar función calcular_comparable(inmueble_id)

☐  3.5 Definir umbral de oportunidad (recomendado: mayor o igual a 15% por debajo del mercado)

☐  3.6 Crear Edge Function: UPDATE inmuebles SET is_opportunity=TRUE WHERE discount_pct >= 15

☐  3.7 Implementar job de recálculo diario (precios de Finca Raíz se actualizan constantemente)

☐  3.8 Crear endpoint REST: GET /api/oportunidades?city=medellin&min_discount=15

☐  3.9 Crear Skill en Claude Code: skill_motor_comparables.md

☐  3.10 Prueba de precisión: comparar manualmente 10 registros contra Finca Raíz

Algoritmo motor de comparables

async function calcularComparable(inmuebleId: string) {
  const inmueble = await supabase
    .from('inmuebles').select('*').eq('id', inmuebleId).single();

  // Comparables: misma ciudad, mismo tipo, area +-20%, ultimos 90 dias
  const comparables = await supabase
    .from('precios_mercado')
    .select('price_per_m2')
    .eq('country_code', inmueble.country_code)
    .eq('city', inmueble.city)
    .eq('type', inmueble.type)
    .gte('scraped_at', new Date(Date.now()-90*24*60*60*1000).toISOString())
    .limit(20);

  const avgMarket = average(comparables.map(c => c.price_per_m2));
  const discountPct = ((avgMarket - inmueble.price_per_m2) / avgMarket) * 100;

  await supabase.from('inmuebles').update({
    discount_pct: discountPct,
    is_opportunity: discountPct >= 15
  }).eq('id', inmuebleId);
}

Entregables verificables — Fase 3

☐  Endpoint /api/oportunidades respondiendo con JSON en menos de 500 ms

☐  Al menos 5 inmuebles marcados como is_opportunity = true en base de datos

☐  Precisión del motor validada manualmente en mínimo 80% de los casos

☐  Documentación del umbral elegido con justificación de negocio

Fase 4 — Frontend MVP y monetización

Objetivo: lanzar interfaz web mobile-first con paywall funcional para validar el modelo de negocio.

Checklist de tareas

☐  4.1 Scaffold: Next.js 14 + App Router + Tailwind CSS + TypeScript

☐  4.2 Configurar Supabase Auth (email/magic link, Google OAuth)

☐  4.3 Crear página principal: listado del Radar con filtros por ciudad, tipo, % descuento

☐  4.4 Vista pública (freemium): ciudad, tipo, área, % descuento, precio aproximado — sin dirección

☐  4.5 Vista premium (paywall): dirección exacta, link original, comparables, ficha técnica PDF

☐  4.6 Integrar Wompi como pasarela principal para Colombia

☐  4.7 Integrar Stripe como capa internacional (configurar en paralelo)

☐  4.8 Crear tabla subscriptions en Supabase con Row Level Security (RLS)

☐  4.9 Implementar generación de PDF con ficha técnica usando @react-pdf/renderer

☐  4.10 Deploy en Vercel con dominio personalizado y SSL

☐  4.11 SEO básico: metadata dinámica por ciudad y tipo de inmueble

☐  4.12 Prueba de flujo completo: llegar → ver oportunidad → pagar → acceder al detalle

Arquitectura del paywall

Usuario no autenticado
  -> Ve tarjeta con datos parciales
  -> CTA 'Ver detalle completo'
       |
  Modal registro/login (Supabase Auth)
       |
  Seleccion de plan (mensual / anual)
       |
  Redireccion a Wompi / Stripe Checkout
       |
  Webhook confirma pago -> activa subscription en Supabase
       |
  Acceso completo: direccion, link original, PDF, comparables

Stack frontend

| Componente | Herramienta | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js 14 (App Router) | SSR, SEO automático, API Routes |
| Estilos | Tailwind CSS + shadcn/ui | Mobile-first, 375 px mínimo (iPhone SE) |
| Auth | Supabase Auth | Magic link + Google OAuth |
| Pagos Colombia | Wompi | 0 costo fijo, 2.69% + IVA por transacción |
| Pagos global | Stripe | Para expansión internacional |
| PDF | @react-pdf/renderer | Ficha técnica descargable para usuarios premium |
| Deploy | Vercel | Free tier suficiente para MVP |
| Analytics | Vercel Analytics | Incluido, sin costo adicional |

Entregables verificables — Fase 4

☐  Web en producción con URL pública

☐  Flujo de pago completo probado con tarjeta de prueba de Wompi

☐  Dos niveles de acceso (freemium / premium) funcionando correctamente

☐  PDF de ficha técnica descargable para usuarios premium

☐  Mobile-first: interfaz usable en iPhone SE (375 px de ancho)

Visión de escalabilidad — roadmap post-MVP

Lead magnets gratuitos (herramientas de captación)

Construidas sobre la misma infraestructura del Motor de Comparables — costo marginal cero.

Calculadora de precio de mercado

El usuario ingresa ciudad, zona y especificaciones. El sistema consulta precios_mercado en Supabase y devuelve el valor estimado por m² y el precio total esperado.

Calculadora de gastos notariales

Fórmula fija del gobierno colombiano: escrituración, registro, retención en la fuente. Input: precio del inmueble + municipio. Herramienta 100% estática, sin backend adicional.

Expansión de fuentes de datos

☐  Integración con Mitula / Lamudi (facilita expansión a MX, PE, AR)

☐  Conector con Habi (API o scraping) para precios de mercado en Bogotá

☐  Integración con Apify Store para escalar scrapers sin mantener infraestructura propia

☐  Módulo de proyectos sobre planos: scrapers de constructoras + portales de preventas

Integraciones de debida diligencia

☐  Certificados de tradición y libertad (SNR): titularidad, hipotecas, embargos

☐  Datariesgos.com API: consulta de propietarios (deudas, demandas, antecedentes) — módulo premium

☐  Reporte de riesgo del inmueble en PDF combinando SNR + Datariesgos

Marketplace y monetización adicional

☐  Portal para que propietarios e inmobiliarias publiquen sus inmuebles directamente

☐  Sistema de listings patrocinados (pago para aparecer primero en el radar)

☐  API pública de datos para brokers y fondos de inversión inmobiliaria (modelo B2B)

Apéndice — notas técnicas clave

Anti-bloqueo: código de referencia

const userAgents = [
  'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36...',
  'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_0) AppleWebKit/605.1.15...',
];

await page.setExtraHTTPHeaders({
  'User-Agent': userAgents[Math.floor(Math.random() * userAgents.length)],
  'Accept-Language': 'es-CO,es;q=0.9',
  'Referer': 'https://www.bancolombia.com/',
});

// Delay aleatorio entre requests (2.5 s - 6 s)
await page.waitForTimeout(2500 + Math.random() * 3500);

Manejo de sesión autenticada — rematandobienes.com

// Guardar estado de sesion post-login
await context.storageState({ path: './session_remates.json' });

// Reutilizar en siguiente ejecucion CRON
const context = await browser.newContext({
  storageState: './session_remates.json'
});

// Detectar sesion expirada y hacer re-login automatico
page.on('response', async (response) => {
  if (response.url().includes('/login') && response.status() === 302) {
    await reLogin();
  }
});

Extractor PDF Grupo Aval

import pdfParse from 'pdf-parse';
import fetch from 'node-fetch';

async function extractAvalPDF(pdfUrl: string) {
  const res = await fetch(pdfUrl);
  const buffer = await res.buffer();
  const data = await pdfParse(buffer);

  const lines = data.text.split('\n').filter(l => l.trim().length > 0);
  const inmuebles = [];

  for (const line of lines) {
    // AJUSTAR regex segun estructura real del PDF
    const match = line.match(
      /(.+?)\s*\|\s*(.+?)\|\s*(.+?)\|\s*\$?([\d,.]+)\|(\d+)\s*m2/
    );
    if (match) inmuebles.push({
      city: match[1].trim(), type: match[2].trim(),
      address: match[3].trim(),
      price: parseFloat(match[4].replace(/[,.]/g,'')),
      area_m2: parseFloat(match[5]),
      source: 'grupo_aval', country_code: 'CO',
    });
  }
  return inmuebles;
}

El regex del extractor PDF de Aval debe ajustarse manualmente tras auditar la estructura real del PDF en la primera ejecución. El código anterior es un punto de partida.