INFORME DE AVANCE DE PRODUCTO

Radar de Oportunidades
Fase 2

Base comercial, alertas, comparador, rentabilidad y operación

| 67% | Conclusión Fase 1 permanece en 84%. La Fase 2 comercial alcanza 67% con un recorrido funcional validado en local; pagos, correo entregado, canon observado e integraciones todavía requieren decisiones externas. |
| --- | --- |

| PREPARADO PARA | Andrés Giraldo |
| --- | --- |
| CORTE | 24 de julio de 2026 |
| ESTADO | Listo para demostración local; no desplegado |
| VERSIÓN LOCAL | f606520 |
| PRODUCCIÓN VIGENTE | joinsclee-radar.juno8i.easypanel.host |

Lectura honesta El término Fase 2 se usó históricamente para remates y después para la expansión comercial. Este informe separa ambos alcances para no inflar el avance.

# 1. Resumen ejecutivo

El compromiso de llegar a por lo menos 80% de la Fase 1 ya se cumplió. El corte defendible de esa fase sigue siendo 84%. La ejecución actual agrega una base comercial y operativa de Fase 2 sin convertir maquetas en promesas.

## Dos significados de Fase 2

Fase 2 técnica original: motor de remates judiciales, aproximadamente 92%.

Fase 2 comercial/expansión: planes, alertas, rentabilidad, comparador, administración, pagos e integraciones, aproximadamente 67%.

Dictamen para el cliente El producto supera el 80% comprometido para Fase 1 y la Fase 2 comercial ya tiene un recorrido demostrable en local. Todavía no debe venderse como monetización o notificaciones plenamente operativas.

## Qué puede demostrarse hoy

Planes Free y Pro con límites de acceso reales.

Centro de cuenta, sincronización y alertas persistentes.

Comparador de dos o tres inmuebles guardados.

Rentabilidad bruta y neta a partir de canon declarado.

Panel administrativo agregado y exportación de cuenta.

Degradación segura cuando correo o pagos no están configurados.

# 2. Entregables del corte

## Planes y acceso

Catálogo API y página pública /planes.

Precio Pro explícitamente por definir; no hay cobro simulado.

Solicitud de plan y compatibilidad con marcas históricas de suscripción.

Una alerta para Free y hasta cinco para Pro.

## Cuenta y alertas

Centro /cuenta y continuidad de preferencias, simulaciones y alertas.

Validación separada de entradas y alertas persistidas.

Historial de entrega, idempotencia y reintentos escalonados.

Adaptador Resend y proceso semanal protegido.

## Comparación y rentabilidad

Comparador /comparador con criterios homogéneos.

Respeto del muro de acceso al recuperar favoritos.

Rentabilidad bruta y neta con vacancia, mantenimiento y administración.

Exportación CSV y separación entre canon declarado y observado.

## Administración

Panel /admin protegido por rol.

Usuarios, embudo Pro, alertas, perfiles y estado de entregas.

Exportación JSON sin contraseñas ni tokens.

# 3. Avance ponderado de Fase 2 comercial

| Bloque | Peso | Cumpl. | Aporte |
| --- | --- | --- | --- |
| Base comercial, cuenta y UX | 15% | 90% | 13,5 |
| Planes, acceso y suscripción | 15% | 65% | 9,8 |
| Alertas y notificaciones | 20% | 85% | 17,0 |
| Comparador y exportación | 15% | 85% | 12,8 |
| Canon y rentabilidad | 15% | 35% | 5,3 |
| Administración | 10% | 75% | 7,5 |
| Pagos e integraciones | 10% | 10% | 1,0 |
| TOTAL | 100% |  | 66,8% ≈ 67% |

Este porcentaje mide alcance adicional y no reduce el 84% de Fase 1. La diferencia hasta 80% se concentra en proveedores, datos autorizados y operación comercial.

## Evidencia de calidad local

| Control | Resultado |
| --- | --- |
| TypeScript | Sin errores |
| Unitarias/integración | 94/94 |
| Recorridos E2E | 6/6 |
| Errores de consola | 0 |
| QA visual | 1440×1000 y 375×812 |
| Salud ponderada | 98,6/100 |
| Usuarios reales alterados | 0 |

# 4. Stack y arquitectura

| Capa | Tecnología / decisión |
| --- | --- |
| Runtime | Node.js 20+, TypeScript, ESM |
| Servidor | HTTP nativo de Node y API JSON |
| Frontend | HTML, CSS y JavaScript nativos |
| Datos | Supabase PostgreSQL, Auth y Storage |
| Validación | Zod |
| Extracción | Firecrawl, Playwright y parsers PDF |
| Motor | Comparables, estadística robusta e Índice CRECE |
| Automatización | node-cron y scheduler persistido |
| QA | node:test, Playwright y Chromium |
| Infraestructura | Docker, VPS y EasyPanel |

Arquitectura comercial La cuenta y las alertas reutilizan Supabase Auth para el corte inicial. Cuando el volumen o la analítica lo exijan, deben migrarse a tablas dedicadas con historial de entregas.

## Controles incorporados

Autorización Bearer en cuenta, favoritos y administración.

Rol administrativo explícito.

Contenido premium redactado antes de salir del servidor.

Escape de contenido HTML en correos.

Idempotencia de proveedor, historial y reintentos.

Límites de abuso para endpoints sensibles.

Proceso interno cerrado si falta secreto o proveedor.

Límites y validación de payloads.

# 5. Ruta de 67% a 80%

## Prioridad 1: activar alertas

Aprobar Resend, verificar dominio y configurar las cuatro variables.

Crear el trabajo semanal en EasyPanel.

Ejecutar un envío controlado y verificar historial, deduplicación y reintentos.

## Prioridad 2: cerrar planes y pago

Aprobar precio, moneda, periodicidad, prueba y cancelación.

Elegir proveedor de pago.

Implementar checkout, webhooks, renovación y fallo de cobro.

## Prioridad 3: canon observado

Definir una fuente legal/autorizada.

Normalizar y trazar vigencia por ciudad, zona, tipo y área.

Separar rentabilidad declarada de rentabilidad basada en datos.

Condición para superar 80% Alertas entregadas, checkout funcional y una primera fuente de canon autorizada. Las integraciones Low Ticket/Tradentia pueden quedar después si el tercero no entrega especificación.

# 6. Dependencias externas

| Dependencia | Decisión | Código |
| --- | --- | --- |
| Precio Radar Pro | Tarifa y beneficios | Página y catálogo listos |
| Proveedor de pago | Elegir proveedor | No seleccionado |
| Resend | Cuenta, dominio y API key | Adaptador listo |
| EasyPanel cron | Secreto y horario | Endpoint listo |
| Canon | Fuente autorizada | Cálculo manual listo |
| Low Ticket/Tradentia | API o especificación | Pendiente externo |
| Administrador | Usuario autorizado | Control listo |

## Variables para alertas

RESEND_API_KEY

ALERTS_FROM_EMAIL

ALERTS_CRON_SECRET

APP_BASE_URL

Comportamiento seguro Sin estas variables la alerta se guarda, pero la aplicación informa que el correo sigue pendiente. El proceso devuelve 503 y no marca entregas falsas.

# 7. Límites y endurecimiento

## No debe afirmarse todavía

Que Radar Pro ya cobra o renueva.

Que las alertas ya llegan a correos reales.

Que el canon proviene de una fuente de mercado.

Que Low Ticket o Tradentia ya están integrados.

Que existe un SLA empresarial.

## Antes de apertura comercial

| Frente | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Sesión | Cookies HttpOnly/Secure/SameSite y CSRF |
| Abuso | Contadores compartidos al operar varias réplicas |
| Identidad | Verificación de correo |
| Operación | CI/CD, métricas, alarmas y trazas |
| Recuperación | Restore de backup y rollback |
| Calidad | Carga, canary y auditoría WCAG |

# 8. Guion de demostración

- Abrir /planes y explicar por qué no se publica una tarifa no aprobada.

- Iniciar sesión y abrir /cuenta.

- Mostrar preferencias sincronizadas y crear una alerta.

- Guardar dos inmuebles y abrir /comparador.

- Ingresar canon y administración en una ficha.

- Descargar la exportación de cuenta.

- Abrir /admin solo con una cuenta autorizada.

- Cerrar con las dependencias para llegar a 80% de Fase 2.

Frase de cierre “La Fase 1 ya superó el 80%. En Fase 2 ya existen planes, cuenta, alertas trazables, comparador, exportación y rentabilidad. Lo pendiente son decisiones y servicios externos que no debemos fingir.”

## Criterio de publicación

No desplegar este corte hasta aprobar el texto comercial, configurar el primer canal externo y repetir el smoke test local. Después puede publicarse mediante PR y despliegue controlado.